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关于实施XX道路改造工程的请示
XX市人民政府：
XX路是我市连接主城区与XX新区的重要交通主干道，全长约十八公里，沿线覆盖人口约三十万，承担着大量的客货运输任务。该道路于2008年建成通车，至今已运行十八年。随着城市规模不断扩大和机动车保有量快速增长，该道路通行能力和路况已难以满足日益增长的交通需求，交通拥堵日益严重，群众反映强烈，实施改造工程十分必要和迫切。
目前，XX路存在的主要问题包括：一是路面破损严重，经检测路面技术状况指数已降至良以下等级，部分路段出现大面积龟裂、沉陷和坑槽，影响行车舒适性和安全性。二是道路通行能力不足，现有双向四车道已无法满足高峰时段交通需求，关键节点拥堵严重，高峰小时交通饱和度达到一点二。三是沿线配套设施不完善，排水管网老化、照明设施不足、慢行系统缺失，存在较大安全隐患。四是交通安全设施标准偏低，部分平交路口渠化不合理，交通事故频发。
为有效缓解XX路交通拥堵问题，提升道路通行能力和服务水平，我局拟对XX路实施综合改造工程。主要建设内容包括：一是将道路由双向四车道拓宽为双向六车道，对全线进行路面铣刨罩面和基层补强处理。二是改造完善排水系统，新建雨污分流管网，解决沿线内涝问题。三是增设慢行系统和绿化景观带，提升道路整体品质。四是对沿线八个主要平交路口进行渠化改造，增设智能交通信号灯和电子监控设备。五是完善照明、标志标线等交通安全设施。
经测算，XX道路改造工程总投资约二亿六千万元，其中工程建设费用二亿二千万元，征地拆迁及附属费用四千万元。资金来源拟为：申请上级交通专项资金五千万元，市级财政安排一亿五千万元，通过发行地方政府专项债券筹集六千万元。工程计划于2026年下半年开工，建设工期约十八个月，预计2027年底前建成通车。我局已委托具有相应资质的设计单位编制完成工程可行性研究报告。
该工程实施后，将有效提升XX路通行能力，预计高峰时段平均车速提升百分之四十以上，交通拥堵状况明显改善，沿线群众出行更加便捷安全。同时，道路品质的提升将有力带动XX新区开发建设和沿线经济社会发展，促进区域协调发展。我局已编制完成工程可行性研究报告，并征求了发改、自然资源、生态环境等部门意见，各项前期工作已基本就绪。
鉴于该工程的紧迫性和重要性，恳请市政府批准实施XX道路改造工程，并同意工程总投资二亿六千万元及资金筹措方案。我局将严格按照基本建设程序和招投标规定组织实施，成立工程建设指挥部，加强工程质量和安全监管，确保工程顺利推进、如期建成。工程实施期间，将制定交通组织方案，最大限度减少对群众出行的影响。
妥否，请批示。
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